重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目

采购安装铝合金门窗、栏杆

比选文件

比选人：重庆市玉罗实业有限公司

2025年 8月14日

目   录

一、竞选人须知

（一）采购货物

（二）比选人基本情况

（三）竞选人资格要求

（四）竞选货物范围

（五）供货周期及收方计量要求

（六）质量要求

（七）样品要求

（八）安全要求

（九）竞选方式

（十）限价设置

（十一）结算方式

（十二）现场踏勘及答疑

（十三）比选程序

（十四）确定供应商办法

（十五）竞选文件评审

（十六）竞选保证金及履约保证金

（十七）比选时间、地点、文件递交时间、文件封装

（十八）联系方式

二、主要合同条款

三、竞选人应提交资料及格式要求

四、报价函

- 一、竞选人须知

- （一）采购货物

本次比选文件所涉采购货物为我公司承建的重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目所需的铝合金门窗、栏杆一批。拟通过公开、公平、公正比选确定供应商。

- （二）比选人基本情况

比选人重庆市玉罗实业有限公司是重庆万州经济技术开发（集团）有限公司一级子公司，注册资本13600万元。主要经营工程建设、环境治理、绿化工程和自来水生产供应。公司地址重庆市万州区经开大道5号（万州经开区）4楼玉罗公司。

（三）竞选人资格要求

- 1、竞选人具有有效工商营业执照，从事生产、制作、销售铝合金门窗或建筑材料的，其经营范围满足本次询价货物的要求；

- 2、具有良好的商业信誉，有充分的供应保障能力；相应售后服务能力；

3、保证货物供应的及时性，满足施工进度要求；

4、具有增值税纳税人资格，开具增值税专用发票（采购货物类别）；

5、提供承诺书（对供货周期、质保期、税率、质量等作出相应的承诺，承诺书格式详见比选文件）。

（四）竞选货物范围

采购安装铝合金门窗、栏杆，规格型号：按照施工图及节能专篇（绿建）要求结合现场实际洞口尺寸进行下料，安装。中选单位及时、主动提供节能资料并负责送检工作。

（五）供货周期及收方计量要求

1、供货周期要求：（与劳务同步）在合同签订之日起 60 个日历天内按照采购方施工现场要求分批供货完毕，中选单位应保证施工现场安装进度。若未满足采购方施工现场要求每天的供应数量，赔偿对方因此受到的损失，采购方要求延迟供货的除外。

2、收方计量：

2.1计量方式：按竣工图纸洞口尺寸收方计量。

2.2计量单位：铝合金门窗类计量单位为㎡；玻璃栏板、玻璃栏杆计量单位为米。

（六）质量要求

1、铝合金门窗、加工工艺等必须符合相应国家验收规范要求。

2、质保期限要求：质保不低于二年，质保期从安装验收合格之日起计算。

3、保修范围：质保期内免费维修（人为损害的损失除外）。出现维修情况时，中选单位应在接到电话24小时内响应，若没在要求时间内响应的，由其他人维修的费用从剩余货款中扣除。

4、货物验收：中选人加工、制作、安装并完成最终质量及节能相关验收后办理验收移交。移交前中选单位负责包含施工过程中门窗的成品保护所产生的费用，包含质保期内门窗栏杆的维修、维护、更换，及非人为因素的一切损失。

（七）样品要求

1、本次比选竞选人不提供样品。中选单位在签订合同后按照比选文件、施工图纸、施工现场代表要求提供样品报验，符合要求后按样品批次生产，每批次验收后进行安装，确认的样品由施工现场封样保存。

2、具体工艺详见施工图纸：施工图纸由竞选人自行下载。若图纸下载有问题，相关技术疑问与 向英森13320324886 沟通交流。

（八）安全要求

1、安全资格证明：

（1）中选单位在合同签订前提供“建筑安全生产许可证”复印件到采购方项目部及安全管理部处备案，经采购方审查合格后方可进场实施安装工作。

（2）若中选单位自身无“建筑安全生产许可证”的，需提供本单位与委托安装单位的安装劳务合同文件，将劳务合同复印件及安装单位的“建筑安全生产许可证”复印件交采购方项目部及安全管理部备案。

（3）以上要求提供的复印件需加盖鲜章，原件备查。

（4）进场的安装人员必须是提供“建筑安全生产许可证”的备案单位人员实施安装工作。

（5）中选单位未在规定时间内提供以上资料的，采购方视为中选单位自动放弃中选资格。

2、购买意外保险：中选单位签订合同后5工作日内，提供本单位或与委托安装单位的安装劳务合同文件，交我单位备案。工程正式施工前购买不低于80+5的建筑工程意外伤害险，交予我单位安全管理部备案。

3、现场安全：中选单位中选后现场安装人员必须由提供安全生产许可证的备案单位人员实施安装工作，并且人员必须相对固定，服从采购方现场管理人员管理，对于不服从采购方管理人员管理驱逐出场的，中选单位必须服从。对于违反安全生产规章制度的可由采购方现场管理人员提出低于5000元/次的罚款，罚款金额由材料价款中扣除。

（九）竞选方式

1、采用比选方式

2、竞选人应按竞选货物范围全部报价，并按报价函的要求填报。

3、竞选人统一按报价函中具体品名、规格进行报价，此报价作为最终报价。

（十）限价设置

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 单价限价（元） | 总价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝合金百叶窗 |  | m2 | 1680 | 178.50 | 299880 | 金属百叶格栅 |
| 穿条式隔热铝合金平开门 | 多腔型材（隔热条高度≥30mm）6中透光双银Low-E+12Ar +6透明玻璃（85型材） | m2 | 103 | 565.25 | 58220.75 |  |
| 穿条式隔热铝合金平开门 | 多腔型材（隔热条高度≥24mm，隔热条高度＜30mm）6中透光单银Low-E+12Ar+6透明玻璃（85型材） | m2 | 3231 | 541.45 | 1749424.95 |  |
| 穿条式隔热铝合金平开窗 | 多腔型材（隔热条高度≥24mm，隔热条高度＜30mm）6中透光单银Low-E+12Ar+6透明玻璃（85型材） | m2 | 127 | 606.90 | 77076.3 |  |
| 穿条式隔热铝合金平开窗 | 多腔型材（隔热条高度≥24mm，隔热条高度＜30mm）6中透光单银Low-E+12Ar+6透明玻璃（65型材） | m2 | 258 | 571.20 | 147369.60 |  |
| 穿条式隔热铝合金平开窗 | 多腔型材（隔热条高度≥30mm）6中透光双银Low-E+12Ar+6透明玻璃（85型材） | m2 | 66 | 674.90 | 44543.4 |  |
| 栏杆 |  | 米 | 62.00 | 270.30 | 16758.6 | 做法详见设计要求 |
| 栏杆 |  | 米 | 400.00 | 165.75 | 66300 | 0.5m高，详见22j403-1；PA38:3-50 |
| 栏杆 |  | 米 | 505.00 | 226.95 | 114609.75 | 0.8m高，详见22j403-1；PA38:3-50 |
| 栏杆 |  | 米 | 137.00 | 196.35 | 26899.95 | 0.6m高，详见22j403-1；PA38:3-50 |
| 栏杆 |  | 米 | 305.00 | 260.95 | 79589.75 | 1.2m高，详见设计要求 |
| 栏杆扶手 |  | 米 | 250.00 | 70.55 | 17637.5 | 不锈钢扶手（直形），φ50.8，西南18J412,P60，大样2 |
| 楼梯栏杆 |  | 米 | 234.00 | 283.90 | 66432.6 | 做法见22J403-1,2-10，大样A8 |
| 合计（元） |  |  |  |  | 2764743.15 |  |
| 大写 （人民币） | 贰佰柒拾陆万肆仟柒佰肆拾叁元壹角伍分 |  |  |  |  |  |

1、以上铝合金门窗、栏杆数量为暂定采购量，如因业主或设计变更导致数量增加、减少的，中选单位不得提出任何异议，据实结算。

2、中选单位按要求，对门窗大小、开启、安全等进行设计，满足门窗安全性、验收、质量等要求。

3、以上表格中限价：含铝合金门窗、栏杆等材料费、门窗五金件、二次深化设计费、税（增值税专票）、运费、节能资料费、送检运费、安装费、上下车费等到施工现场一切费用，在施工现场指定区域卸货，中选单位服从采购方施工现场安排。竞选人报价时应充分考虑在收方计量的相关因素后进行报价。

### 4、现有施工图由竞选人自行百度网盘下载（链接： https://pan.baidu.com/s/1UNMr_y5nFmD_VrKTXgep_Q?pwd=7ebw 提取码： 7ebw ），下载有问题或技术疑问，与施工现场人员向英森13320324886联系，竞选人综合考虑后进行报价。

（十一）结算方式

1、本工程材料采购不设预付款，按形象进度支付货款：门窗框安装完毕验收合格付至合同金额的40%，玻璃及窗扇安装完毕付至合同金额的70%，工程竣工验收付至合同金额的85%，经造价咨询机构审查定案后按审定工程量支付至结算金额的97%；余3%为质保金2年，质保期满后质量保证金无息退还；

2、门窗相关资料需同步若因资料未同步比选人有权拒付进度款，若因资料滞后严重影响工程进度比选人可以另行指派他人完善资料，费用在材料款中扣除；

（十二）现场踏勘及答疑

1、本次比选人不组织施工现场踏勘，由竞选人自行到工程所在地〔万州经开区高峰园，施工现场联系人：牟军15084469111〕踏勘运距、施工现场运输情况等。

2、以上施工现场踏勘无论竞选人是否进行踏勘，均视为竞选人对工程现场条件已有充分、全面的理解。竞选人应将不利因素的保护措施和协调解决措施纳入施工方案，所有消除不利因素的相关费用应含于报价中。

3、竞选人对比选文件有疑问，应在2025年8月18 日12:00前以书面形式（信函、传真、电子邮件）要求比选人答疑，信函邮寄地址、传真、电子邮件见本章“联系方式”条款。比选人于2025年8 月18日18:00前将答疑发布到万州区人民政府官网或重庆市玉罗实业有限公司网站，由竞选人自行下载。无论竞选人是否下载，均视为竞选人已知晓答疑内容，并全面了解和接受比选文件内容。

（十三）比选程序

1、比选小组

比选小组由相关部室组成，共5人。比选小组组长由公司领导指定负责人担任。

2、比选会议的监督

本次比选会议邀请公司领导参与比选会议，全程监督。

3、比选会议按比选文件规定的时间和地点进行。竞选人须由法人代表或法人代表授权代表参加并签到。

4、竞选人应达到三家或超过三家召开比选会，竞选人不足3家，按流标处理。两次流标后，不再进行竞争性比选。由比选小组召集第二次报名的竞选人递交竞选文件，对竞选文件进行审查，并确定中选候选人。因特殊情况，如竞选人只有两家，比选小组认为具有竞争性可以投票表决决定是否继续进行比选，票数超过三分之二的则继续进行比选。

5、至文件递交截止时间，比选人组织召开比选会议。现场查验各文件密封情况后，开启文件，现场公布报价。公布报价后，各报价人退出会场。比选小组成员对供应商提供的竞选文件进行综合评审。

（十四）确定供应商办法

1、本次比选按经评审的不含税报价最低的竞选人为中标候选人〔计算公式：不含税报价=含税价÷（1+竞选人所报增值税专用发票税率）〕。比选小组对满足比选文件实质性要求的竞选文件，按照经评审的有效报价由低到高的顺序排名，向比选人推荐排名前三名的竞选人为中选候选人，比选人审核通过后，确定报价最低的候选人为中选人。通过形式审查和资格审查，并响应比选文件要求的报价为有效报价。

2、采取经评审的最低不含税报价法的，最低不含税报价相同的，报价相同的竞选人进行第二次报价，第二次报价不得高于第一次报价。并将该竞选人第二次报价与其他竞选人第一次报价一并进行排名。若第二次报价仍然相同，抽签决定第二次报价的竞选人排名顺序。

3、推荐中选候选人名单。评审结束后，比选小组对满足比选文件实质性要求的竞选文件，按照经评审的结果进行顺序排名。比选小组应推荐排名第一名的竞选人为中选候选人，并经比选小组成员签字后，报重庆市玉罗实业有限公司确认。当公司确认中选人后应向参加本次比选采购的竞选人公布中选供应商。如第一中选候选人因故自愿放弃第一中选候选人资格的，经比选小组成员表决过半数通过，比选人将原第一中选候选人的竞价及其他条件向第二中选候选人、第三中选候选人（以此类推）发盘，首先接盘者为第一中选候选人。

4、公司确定并公布中标候选人后，第一中标候选人应在5个工作日内签订合同，否则将视同自愿放弃中标资格。

（十五）竞选文件评审

1、竞选文件评审由比选小组负责。比选小组根据竞选人提交的竞选文件，对照比选文件的标准和要求，进行形式评审、资格评审、响应性评审等。

2、竞选文件出现以下情形，作废标处理

（1）未按比选文件要求提供相关资料的，如未提供法人或授权委托人身份证复印件、授权委托书等；

（2）竞选人竞选文件载明的竞选人名称与提供营业执照不一致的；

（3）竞选函、竞选报价、承诺书、授权委托书、清单等签字、盖章不符合比选文件要求的，承诺书弄虚作假的；

（4）营业执照等证失效，或者营业执照的经营范围不符合比选文件要求的；

（5）未响应比选文件中质量及供货周期要求的；

（6）更改报价范围（含改变比选人给定的量），或者增、减报价项目的，改变报价函格式的；

（7）承诺书中未按要求填写完整的；

（8）报价表中如有任意一项空白遗漏的，如无品牌、无报价等情况，单价报价、总价报价超过限价的；

（9）报价表“合计栏”计算有误，竞选人不同意调整的；

（10）竞选人递交两份或多份内容不同的竞选文件，或在一份竞选文件中对同一招标项目报有两个或多个报价；

（11）竞选人所报税率未按照国家规定、未在增值税率规定的条款中的作废标；

（12）比选小组认为竞选人的报价明显低于成本的，要求该竞选人作出说明，竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，比选小组认定其竞选文件作废标处理；

（13）比选时，出现串通参与竞选、不均衡报价、未形成充分竞争及其他异常等情况，经比选小组认定，比选人有权宣布本次比选流标，并进行重新比选。

（14）其他情形经比选小组一致决定作废的。

3、竞选文件报价函出现计算错误、大小写不一致等情形，按以下办法处理：

（1）报价表中，分项报价计算分项合价时错误，以分项报价单价为准，调整合价；

（2）报价清单中，分项合价计算正确，各分项合价合计计算总价时错误，以分项合价为准，调整总价；

（3）大小写不一致时，若为固定总价或者只有一项单价报价的，以大写为准；若为分项报价并有多个单项的，则以报价清单分项单价为准核实总价；

（4）竞选人竞选函和报价清单总价不一致的，若为固定总价或者只有一项单价报价的，以竞选函为准；若为分项报价并有多个单项的，以报价清单为准调整竞选函的报价。

以上错误的调整，除非竞选人明确表示不接受，调整后的结果对竞选人有约束力；竞选人明确表示不接受的，该竞选人的竞选文件作废。

4、在比选会议结束后发现报价计算错误、大小写不一致等情况的，按照“最不利于竞选人的原则”进行调整。

（十六） 竞选保证金及履约保证金

1、银行转账交纳

竞选人应向比选人交纳竞选保证金 50000.00 元，报名费200.00元（报名费不退），合计交纳 50200.00 元。竞选保证金和报名费在比选文件发布后、竞选文件递交截止时间前，竞选人 通过银行转账交纳 。报名费连同竞选保证金一并转账交纳。竞选人参加比选时手持一份原件《退还竞选保证金函》。

交纳账户名：重庆市玉罗实业有限公司

银行卡号：50001303600050211640

开户行：建行万州分行

竞选保证金交纳可以由自然人或者公司名义交纳，竞选保证金退回仅退还竞选人公司。

银行卡转账时须备注：“万二中高峰校区学生宿舍项目采购铝合金窗、栏杆 ”（如自然人转账，须同时备注竞选人公司名称：“xx公司万二中高峰校区学生宿舍项目采购铝合金窗、栏杆”）。竞选人应充分考虑转账到账时间风险，转账截止时间以竞选文件递交截止时间我司查询到账结果为准。转账金额不符、备注不明确或者无备注等不满足竞选文件要求的，均视为无效交纳，比选人有权不予受理竞选文件。

2、 竞选人中选，并与比选人签订合同，竞选保证金转为履约保证金。

3、以下情况，比选人将向竞选人无息退还竞选保证金：

（1）竞选人竞选文件作废或未通过资格审查的；

（2）竞选人通过资格审查而未中选的；

（3）比选结果公示期内，因排名在前的中选候选人自愿放弃中选资格，比选人以该中选候选人报价向排名在后的其他候选人发盘，其他候选人未接盘的。

在比选结果公示期满后 2 个工作日内，比选人自动向满足以上条件的竞选人无息退还竞选保证金至竞选人竞选文件指定账户。

4、 出现以下情况，比选人将不予退还竞选人交纳的竞选保证金：

（1）中选人自中选之日起，在5个工作日之内不与比选人签订合同，视为中选人放弃中选资格的；

（2）竞选报价文件开启后，竞选人不是因为竞选文件作废而主动放弃竞选的，或者被评为中选候选人在公示期内无正当理由主动放弃中选或候选资格的。

5、履约保证金：中选人支付的竞选保证金直接转为履约保证金。履约保证金在保证工程顺利推进，无质量、安全问题的情况下，按合同约定支付方式无息退付履约保证金给中选人。

（十七）比选时间、地点、文件递交时间、文件封装

1、比选公告发布时间：2025年8月14日- 8月19日16:00止。

2、比选会时间：2025年8月19日 16:00时。

3、比选会地点：重庆市万州区经开大道5号（万州经开区）4楼玉罗公司。

4、比选文件递交时间：2025年 8 月19日16:00在比选会现场递交（逾期未交视为放弃），同时进行比选。

5、竞选文件封装：竞选文件应装入文件袋中。

6、文件的补充和修改：比选人可以用书面补充通知的方式对比选采购文件进行补充和修改。该补充通知作为比选采购文件的组成部分。考虑到补充文件通知的影响，比选人可以决定推迟报价截止时间，并予公告。

7、未尽事宜，根据公司〔2016〕25号文件办理。

（十八）联系方式

联系人：周小渝

联系电话：023-58155217

二、主要合同条款

详见下文合同格式文本

采购安装合同

需方：重庆市玉罗实业有限公司

供方：

需方通过比选会，供方中选为需方承建的重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目所需的铝合金门窗、栏杆一批合作供应商。经供需双方协商一致，本着互惠互利的原则订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目。

2、工程地点：万州经开区高峰园。

3、施工现场负责人：吴成勇15823615848，施工现场收货联系人：牟军15084469111；物资部联系人：周小渝13251235777。

二、货物情况

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 大写 （人民币） |  |  |  |  |  |  |

- 合同价格为含铝合金门窗、栏杆等材料费、门窗五金件、二次深化设计费、税（增值税专票）、运费、安装费、节能资料费、送检运费、上下车费等到施工现场一切费用，在施工现场指定区域卸货，供方服从需方施工现场安排。

2、以上铝合金窗数量为暂定采购量，如因业主或设计变更导致数量增加、减少的，供方不得提出任何异议，据实结算。

3、供方在签订合同后按照比选文件、施工图纸、需方施工现场代表要求提供样品报验，符合要求后按样品批次生产，每批次验收后进行安装，确认的样品由需方施工现场封样保存。

4、供方按合同要求，对门窗大小、开启、安全等进行设计，满足门窗安全性、验收、质量等要求。

5、施工工艺详见施工图纸，施工图纸由项目部提供，相关技术疑问与现场技术负责人 向英森13320324886 沟通交流。

6、本合同约定单价为固定单价，供货周期内价格不作调整。超过供货周期，合同数量未供完的，如合同价格未发生涨跌变化的，供方可继续按合同价格供货。超过供货周期供货，因价格涨跌问题协商不一致，双方均有权提出解除合同。

三、质量及标准

铝合金门窗、栏杆加工工艺等必须符合相应国家验收规范要求，质量保证及售后承诺如下：

- 质保期限：质保      年，质保期从安装验收合格之日起计算。安装好后在质保期内的损害由供方承担，供方无条件更换损坏的铝合金门窗，人为因素造成的损失除外。

2、保修范围：质保期内免费维修，人为损害的损失除外。出现维修情况时，供方应在接到电话24小时内响应，若没在要求时间内响应的，由其他人维修的费用从剩余货款中扣除。

3、尺寸型号：严格按施工图及现场实际洞口尺寸进行下料，在下料之前铝合金门窗的规格尺寸由施工现场负责人确认后再批量生产。若未经施工现场负责人确认尺寸批量生产不满足施工现场要求的，需方有权拒绝收货，因此影响了需方的工期、造成需方损失的由供方全部承担。

四、安全要求

1、购买意外保险：供方签订合同后5工作日内，提供本单位或与委托安装单位的安装劳务合同文件，交需方工程部备案 。工程正式施工前购买不低于80+5的建筑工程意外伤害险，交予需方安全管理部处备案。

2、现场安全：供方现场安装人员必须由提供安全生产许可证的备案单位人员实施安装工作，并且人员必须相对固定，服从需方现场管理人员管理。对于不服从需方管理人员管理的驱逐出场的，供方必须服从。对于违反安全生产规章制度的可由需方现场管理人员提出低于5000元/次的罚款，罚款金额由材料价款中扣除。

五、供货周期要求

供货周期要求：（与劳务同步）在合同签订之日起   个日历天内按照需方施工现场要求分批供货完毕，供方应保证施工现场安装进度。若未满足需方施工现场要求每天供应数量，赔偿对方因此受到的损失，需方要求延迟供货的除外。

六、货物验收

1、到货验收：供方货到施工现场时，项目部负责人组织相关人员对到货物资进行规格尺寸、外观、颜色、厚度等验收，如未满足施工现场要求的，需方有权拒绝收货。供方应根据施工现场要求及时退换货。

2、如因验收不合格，需方拒绝收货、要求返工的损失由供方自行承担，因此给需方造成的损失由供方承担。

3、完工验收：供方加工、制作、安装并完成最终质量及节能相关验收后办理验收移交。移交前供方负责包含施工过程中门窗的成品保护所产生的费用，包含质保期内门窗栏杆的维修、维护、更换，以及非人为因素的一切损失。

### 4、原材料（成品）送检，需方负责第一次检测费，若送检质量不合格复检费用及相关损失由供方自行承担。

七、收方计量：

1、计量方式：按竣工图纸洞口尺寸收方计量。

2、计量单位：铝合金门窗类计量单位为㎡；栏杆类计量单位为米。

八、付款方式

1、本工程材料采购不设预付款，按形象进度支付货款：门窗框安装完毕验收合格付至合同金额的40%，玻璃及窗扇安装完毕付至合同金额的70%，工程竣工验收付至合同金额的85%，经造价咨询机构审查定案后按审定工程量支付至结算金额的97%；余3%为质保金2年，质保期满后质量保证金无息退还；

2、供方及时、主动提供节能资料并负责送检工作。门窗相关资料需同步若因资料未同步需方有权拒付进度款，若因资料滞后严重影响工程进度需方可以另行指派他人完善资料，费用在材料款中扣除。

3、供方提供增值税专票，需方以转账方式支付货款。结算时如未开具增值税专用发票，需方将从货款中扣除相应税额。

### 4、履约保证金的退付：在按审定工程量支付至结算金额的97%时，一并退付履约保证金      元（人民币大写：      ），供方按照需方财务室要求提供相关资料办理退付手续。

5、供方不得违反税法及国家法律法规的规定，不得虚开发票、不得开具假发票。由此带来的一切法律后果和损失由供方承担，并赔偿需方的一切损失。

6、供方应按《国家税务总局关于增值税发票管理若干事项的公告》（国家税务总局公告2017年第45号）规定，开具销售货物类增值税专用发票。

7、实际结算时，按照国家相关规定的税率开具增值税专用发票。具体参照国家税务总局公告2020年第5号文件《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》执行。

九、其他约定

1、在合同有效期内，合同约定货物的数量如没达到暂定采购量，供方不得有异议及索赔。合同约定的货物数量超过暂定量的采购，需方如在超量10%的范围内可按本合同单价执行，不再补签合同。

2、若因业主、设计导致铝合金窗出现变更、新增内容，且不在合同约定货物范围内的情况时，需方另行采购。

3、供方如有任何的弄虚作假和不诚信行为，包括以次充好、更改供货日期、更换合格证和检验报告、冒充与供货不实的品牌或品种规格、虚增数量和重量、提供虚假的商务资料、提供虚假发票、行贿等等。供方应无条件承担一切违约责任，承担需方因此而受到的全部损失，并罚款供方且解除合同。

4、廉政约定：供方在供货期间必须保持廉洁自律的工作作风，不得采用任何手段行贿需方工作人员，供方法定代表人及其现场主要管理人员有接受经开区中心检察室廉政约谈的义务。

十、环境保护和安全作业：

1、安全作业包含但不限于安全生产设施、安全生产标语、标志以及其他安全生产用具。

2、供方应遵守各项安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业；加强对所属人员的劳动安全教育和相关培训，提供必需的劳动防护用品（安全帽等）。若供货期间，供方相关工作人员进入施工现场未佩戴相应劳动防护用品，需方有权按照施工现场违章处罚标准处以相应罚款。

3、供方人员进入施工现场进行安装作业，供方管理人员对现场作业人员进行安全教育和安全技术交底，相关人员必须按规定持证上岗并将有关证件送需方项目部安全员备案；施工作业期间遵守需方安全生产制度并服从需方安全生产管理。

4、保险约定：进入工地安装前，供方应自行办理本合同的有关保险，保险费用由供方自理，供方对产品在生产、运输过程中，以及安装、调试验收及质保期维护过程中的风险责任全权负责。如供方所属人员在工作期间或上下班途中发生工伤事故或其他伤害事故，其相关责任以及产生的一切费用均由供方自行承担责任。

5、供方严格按照《保障农民工工资支付条例》等相关规定按时足额支付相关工作人员工资，保证相关维稳工作。

6、供方应严格执行有关主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对作业现场的管理规定，做到文明作业，现场整洁有序。

7、市政管理约定：供方应遵守市政管理相关规定，并为其在施工过程中造成的市政道路、桥涵、公共照明、绿化、综合管网等各种设施的损坏以及在施工中不采取有效措施，造成车辆带泥上路等承担修复、清扫及赔偿责任。供方如不主动修复及赔偿或整改不积极的，需方有权按市政管理相关规定的通知直接从供方材料款中进行扣罚。

十一、监督约定

需方施工现场管理人员、施工人员及分包单位等都具有同等的监督权力。监督供方所供货物质量、数量、规格尺寸等情况，若需方对供方所供货物质量、数量提出异议，供方应无条件退换货。

十二、时间期限：合同签订之日起至工程完工，款清截止。

十三、双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交人民法院裁决。

十四、本合同一式伍份，需方肆份，供方壹份，本合同双方签字生效。与本合同有关的比选文件、竞选文件和传真等均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

需方（公章）：                  供方（公章）：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

开户银  行：                    开户银  行：

账      号：                    账     号：

联系 电 话：                    联系电 话：

合同签订时间：     年    月   日

三、竞选人应提交资料及格式要求

1、工商营业执照复印件

2、法定代表人或负责人身份证明和身份证复印件

3、委托代理人身份证复印件及授权委托书

4、承诺书（内容含供应量、供货时间、质保期、质量、增值税发票等要求）

5、报价函

6、其他资料

提供以上资料应按顺序装订，资料文件每页加盖鲜章。

四、报价函

重庆市玉罗实业有限公司（采购人）：

我方收到贵方重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目采购安装铝合金门窗比选文件后，全面研究了该比选文件，决定自愿参加该公司所需的铝合金门窗比选，愿意本着互惠互利的原则与贵方长期友好合作。我方具备贵方所需货物的供应保障能力，承诺保证供应的及时性，保证满足贵方施工建设及生产经营所需。同意采取比选文件中规定的事项进行供货，并按合同约定的条款执行。现报价如下：

合计总报价：      元，人民币大写：                     ；

分项报价详见附件：分项报价清单表

备注：

1、此报价作为最终报价，所提供产品要求是全新产品，铝合金门窗、加工工艺等必须符合相应国家验收规范要求。

2、单价报价及总报价不得高于限价，任何一项超过限价的作废标处理。

3、报价要求为含铝合金门窗、栏杆等材料费、门窗五金件、二次深化设计费、税（增值税专票）、运费、安装费、节能资料费、送检运费、上下车费等到施工现场一切费用，在施工现场指定区域卸货，中选单位服从采购方施工现场安排。

4、报价表上要求盖上报价单位公章、法定代表人或委托代理人签字，并填写联系人及联系电话。

竞选人盖章：

法定代表人

或委托代理人（签字）

联系电话：

2025年  月  日

重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目

采购安装铝合金门窗、栏杆

竞  选  文  件

竞选人：                    （盖章）

年    月    日

目     录

1、工商营业执照复印件

2、法定代表人或负责人身份证明和身份证复印件

3、委托代理人身份证复印件及授权委托书

4、承诺书（内容含供应量、供货时间、质保期、质量、增值税发票等要求）

5、报价函

6、其他资料

提供以上资料应按顺序装订，资料文件每页加盖鲜章。

法定代表人身份证明

姓名：      性别：   年龄：    职务：     ，系

（竞选人名称）的法定代表人。

特此证明

竞选人：               （单位盖章）

年     月     日

备注：法定代表人身份证复印于本页下方空白处。

授权委托书

本人         （姓名）系                 （报价人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人，以本单位名义参加比选人所承建的重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目所需铝合金门窗的比选。以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改比选文件，委托代理人在询价活动中所签署的文件、处理与之有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

特此委托

竞选人：                    （单位盖章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字）

身份证号码：

年     月    日

承诺书（格式模板）

重庆市玉罗实业有限公司：

我司若中选贵司承建的重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目采购安装铝合金门窗供应商，我司作出如下承诺：

一、时间及质保期：在合同签订之日起   个日历天内按照采购方施工现场要求分批供货、安装完毕，质保期   年，满足采购方施工现场的供货需求时间并及时供货。

二、质量承诺：提供的产品必须是全新产品，铝合金门窗、加工工艺等符合相应国家验收规范要求。所供铝合金窗的质量、数量、规格尺寸满足贵司要求。

三、税率承诺：我司具有增值税一般纳税人资格，结算时我司提供增值税专票，税率为     %，如我司在结算时未按照所承诺的税率提供增值税专票，采购方从货款中扣除相应税额。因供货时间及供货量给采购方带来的损失由我司全部承担。

承诺人（章）：

承诺联系人：

联系电话：

年     月      日

注：以上供货时间、质保期和税率必填，如有其他承诺自行填写；

退还竞选保证金函

重庆市玉罗实业有限公司（比选人名称）：

兹有我方参加贵公司于     年    月    日（比选时间）组织的重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目采购安装铝合金门窗比选，我方以银行转账的形式交纳竞选保证金人民币（大写）伍万元整，（¥50000.00）。贵公司办理竞选保证金退还时，请退还到我方以下账户中：

开户名全称：

开  户  行：

账      号：

开户行所属省份及市（县）：

联系人：         ，联系电话：

（以上内容应详细填写，不可简化，公章不要覆盖在开户行、账号上）

竞选人名称：

（法人盖公章）

竞选人法定代表人或授权委托人签字：

年     月     日

注：竞选保证金仅退回竞选人公司账户

报价函

重庆市玉罗实业有限公司（采购人）：

我方收到贵方重庆市万州第二高级中学高峰校区学生宿舍建设项目采购安装铝合金门窗比选文件后，全面研究了该比选文件，决定自愿参加该公司所需的铝合金门窗比选，愿意本着互惠互利的原则与贵方长期友好合作。我方具备贵方所需货物的供应保障能力，承诺保证供应的及时性，保证满足贵方施工建设及生产经营所需。同意采取比选文件中规定的事项进行供货，并按合同约定的条款执行。现报价如下：

合计总报价：      元，人民币大写：                     ；

分项报价详见附件：分项报价清单表

备注：

1、此报价作为最终报价，所提供产品要求是全新产品，铝合金门窗、加工工艺等必须符合相应国家验收规范要求。

2、单价报价及总报价不得高于限价，任何一项超过限价的作废标处理。

3、报价要求为含铝合金门窗、栏杆等材料费、门窗五金件、二次深化设计费、税（增值税专票）、运费、安装费、节能资料费、送检运费、上下车费等到施工现场一切费用，在施工现场指定区域卸货，中选单位服从采购方施工现场安排。

4、报价表上要求盖上报价单位公章、法定代表人或委托代理人签字，并填写联系人及联系电话。

竞选人盖章：

法定代表人

或委托代理人（签字）

联系电话：

2025年  月  日

附件：分项报价清单表

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定 数量 | 含税单价限价（元） | 含税总价限价（元） | 含税单价报价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝合金百叶窗 |  | m2 | 1680 | 178.50 | 299880 |  |  | 金属百叶格栅 |
| 穿条式隔热铝合金平开门 | 多腔型材（隔热条高度≥30mm）6中透光双银Low-E+12Ar +6透明玻璃（85型材） | m2 | 103 | 565.25 | 58220.75 |  |  |  |
| 穿条式隔热铝合金平开门 | 多腔型材（隔热条高度≥24mm，隔热条高度＜30mm）6中透光单银Low-E+12Ar+6透明玻璃（85型材） | m2 | 3231 | 541.45 | 1749424.95 |  |  |  |
| 穿条式隔热铝合金平开窗 | 多腔型材（隔热条高度≥24mm，隔热条高度＜30mm）6中透光单银Low-E+12Ar+6透明玻璃（85型材） | m2 | 127 | 606.90 | 77076.3 |  |  |  |
| 穿条式隔热铝合金平开窗 | 多腔型材（隔热条高度≥24mm，隔热条高度＜30mm）6中透光单银Low-E+12Ar+6透明玻璃（65型材） | m2 | 258 | 571.20 | 147369.60 |  |  |  |
| 穿条式隔热铝合金平开窗 | 多腔型材（隔热条高度≥30mm）6中透光双银Low-E+12Ar+6透明玻璃（85型材） | m2 | 66 | 674.90 | 44543.4 |  |  |  |
| 栏杆 |  | 米 | 62.00 | 270.30 | 16758.60 |  |  | 做法详见设计要求 |
| 栏杆 |  | 米 | 400.00 | 165.75 | 66300.00 |  |  | 0.5m高，详见22j403-1；PA38:3-50 |
| 栏杆 |  | 米 | 505.00 | 226.95 | 114609.75 |  |  | 0.8m高，详见22j403-1；PA38:3-50 |
| 栏杆 |  | 米 | 137.00 | 196.35 | 26899.95 |  |  | 0.6m高，详见22j403-1；PA38:3-50 |
| 栏杆 |  | 米 | 305.00 | 260.95 | 79589.75 |  |  | 1.2m高，详见设计要求 |
| 栏杆扶手 |  | 米 | 250.00 | 70.55 | 17637.50 |  |  | 不锈钢扶手（直形），φ50.8，西南18J412,P60，大样2 |
| 楼梯栏杆 |  | 米 | 234.00 | 283.90 | 66432.60 |  |  | 做法见22J403-1,2-10，大样A8 |
| 合计（元） |  |  |  |  | 2764743.15 |  |  |  |
| 大写 （人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、分项报价清单每页盖鲜章。